منهجية تقييم ومعالجة مخاطر أمن المعلومات

بنك الآفاق الرقمية

Contents

منهجية تقييم ومعالجة مخاطر أمن المعلومات	1

بنك الآفاق الرقمية	1

جدول التحكم في الوثيقة (Document Control)	1

المحتويات	1

الغرض من هذه الوثيقة (Purpose of This Document)	2

سجل المخاطر (The Risk Log)	2

الأدوار والمسؤوليات (Roles & Responsibilities)	2

ملخص المنهجية (Summary of approach)	3

تحديد المخاطر (Risk Identification)	3

تقييم المخاطر (Risk Assessment)	3

مقياس الاحتمالية (Likelihood Scale)	4

مقياس الأثر (Impact Scale)	4

ترتيب أولويات المخاطر ومصفوفة التقييم (Risk Prioritisation)	5

مصفوفة المخاطر (5 × 5 Risk Matrix)	6

معالجة وتخفيف المخاطر (Risk Mitigation)	6

معايير قبول المخاطر (Risk Acceptance Criteria)	7

مراقبة ومتابعة المخاطر (Risk Monitoring)	8

خطط المعالجة (Treatment Plans)	8

التصعيد (Escalation)	8

التصنيف: داخلي (Internal)

لا يجوز مشاركة هذه الوثيقة داخلياً دون تأكيد مسبق من المالك.

جدول التحكم في الوثيقة (Document Control)

| الإصدار | معتمد من | المالك | تاريخ آخر تحديث | دورية المراجعة | المراجعة القادمة | التعليقات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | د. نورة القحطاني (الرئيس التنفيذي) | أ. سارة الحربي (رئيس إدارة أمن المعلومات - CISO) | 11 / 09 / 2026م | سنوية | 10 / 09 / 2027م | الاعتماد الأولي لمنهجية تقييم ومعالجة المخاطر لمشروع تطبيق نظام ISO/IEC 27001:2022 لبنك الآفاق الرقمية |

المحتويات

| الغرض من هذه الوثيقة (Purpose of This Document) | 1 |
| --- | --- |
| سجل المخاطر (The Risk Log) | 2 |
| الأدوار والمسؤوليات (Roles & Responsibilities) | 2 |
| ملخص المنهجية (Summary of approach) | 2 |
| تحديد المخاطر (Risk Identification) | 3 |
| تقييم المخاطر (Risk Assessment) | 4 |
| ترتيب أولويات المخاطر ومصفوفة التقييم (Risk Prioritisation) | 6 |
| معالجة وتخفيف المخاطر (Risk Mitigation) | 7 |
| معايير قبول المخاطر (Risk Acceptance Criteria) | 8 |
| مراقبة ومتابعة المخاطر (Risk Monitoring) | 8 |
| خطط المعالجة (Treatment Plans) | 8 |
| التصعيد (Escalation) | 8 |

الغرض من هذه الوثيقة (Purpose of This Document)

تحدد هذه الوثيقة المنهجية العامة لإدارة وتقييم مخاطر أمن المعلومات داخل بنك "الآفاق الرقمية". وهي تهدف إلى تقديم إرشادات واضحة حول الجوانب والمبادئ الحاسمة لإدارة مخاطر أمن المعلومات المصرفية وحماية أصول البنك وبيانات عملائه. المحتوى موجه لجميع موظفي البنك، والمدققين الداخليين والخارجيين، والموردين والشركاء التقنيين، والعملاء. ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل المساندة في السياسات والإجراءات المرجعية المعتمدة لدى البنك.

سجل المخاطر (The Risk Log)

يتم حفظ وإدارة سجل مخاطر أمن المعلومات الخاص ببنك الآفاق الرقمية في: نظام إدارة المخاطر المركزي (GRC Platform) / الخادم الآمن لإدارة أمن المعلومات بالمقر الرئيسي بالرياض.

يقتصر الوصول إلى سجل المخاطر على الجهات التالية وفق مستويات الصلاحيات المحددة:

- إدارة أمن المعلومات (CISO وفريق تقييم المخاطر والثغرات): صلاحية وصول كاملة (إدخال، تعديل، تحديث، وإدارة).

- لجنة حوكمة أمن المعلومات (ISG) والرئيس التنفيذي: صلاحية مراجعة واعتماد وتتبع استراتيجي.

- مالكو المخاطر (Risk Owners) من مديري الإدارات (مثل تقنية المعلومات، العمليات، المالية): صلاحية الاطلاع وتحديث خطط المعالجة الخاصة بإداراتهم فقط.

- إدارة المراجعة الداخلية والالتزام: صلاحية الاطلاع والقراءة فقط لأغراض التدقيق والتحقق الرقابي.

الأدوار والمسؤوليات (Roles & Responsibilities)

مجموعة / لجنة حوكمة أمن المعلومات (Information Security Group - ISG):

- وضع سياسة إدارة المخاطر في البنك، وتحديد الأهداف ومستويات القابلية للمخاطر (Risk Appetite).

- تخصيص الموارد والميزانيات اللازمة (ضمن ميزانية الأمن البالغة 18 مليون ريال) لدعم عمليات معالجة المخاطر.

- ضمان مواءمة أنشطة معالجة المخاطر مع الأهداف الاستراتيجية الشاملة للبنك والمتطلبات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

مالكو المخاطر (Risk Owners):

- تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بمجالات مسؤولياتهم التشغيلية والتقنية في البنك.

- تحديد معايير المخاطر ومستويات المخاطر المقبولة ضمن نطاق عملهم.

- اختيار خيارات المعالجة المناسبة (قبول، تجنب، نقل، أو تخفيف) بناءً على معايير وقابلية البنك للمخاطر.

- تنفيذ خطط معالجة المخاطر ومراقبتها بشكل مستمر.

- رفع تقارير دورية عن التقدم المحرز في معالجة المخاطر.

مسؤول أمن المعلومات (Information Security Officer - ISO / CISO):

- تطوير وتحديث منهجية معالجة المخاطر والأدوات والتقنيات المرتبطة بها في البنك.

- تقديم التوجيه والدعم الفني لمالكي المخاطر وجميع المعنيين في عملية تقييم ومعالجة المخاطر.

- مراقبة التقدم العام لخطط المعالجة وتقييم مدى فعاليتها.

- رفع التقارير المنتظمة حول وضع المخاطر للإدارة التنفيذية العليا ومجلس الإدارة.

- تنسيق أنشطة ومشاريع معالجة المخاطر بين مختلف قطاعات البنك.

ملخص المنهجية (Summary of approach)

تنقسم منهجية إدارة المخاطر في بنك الآفاق الرقمية إلى خمس خطوات رئيسية مترابطة:

- تحديد المخاطر (Risk Identification): حصر الأصول والتهديدات ونقاط الضعف.

- تقييم المخاطر (Risk Assessment): قياس الاحتمالية ومستوى الأثر وتحديد درجة الخطر.

- ترتيب أولويات المخاطر (Risk Prioritisation): تصنيف المخاطر وتحديد الأولويات استناداً لمصفوفة المخاطر.

- معالجة وتخفيف المخاطر (Risk Mitigation): اختيار الإجراءات والضوابط المناسبة وتنفيذ خطط المعالجة.

- مراقبة ومتابعة المخاطر (Risk Monitor): مراجعة مستمرة للضوابط والمتغيرات وتحديث سجل المخاطر.

تحديد المخاطر (Risk Identification)

يتم تحديد المخاطر الأمنية في بنك الآفاق الرقمية من خلال عدة وسائل ومنهجيات تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

- المراجعة السنوية لسياق البنك: رصد أي تغييرات في نطاق العمل، أو متطلبات الأطراف المعنية، أو التشريعات (مثل تعليمات ساما ونظام حماية البيانات الشخصية الصادر عن سدايا) التي قد تفرز مخاطر جديدة.

- مراقبة التهديدات السيبرانية الناشئة: من خلال تنبيهات موردي التقنية، ومتابعة الهجمات الموجهة للقطاع المالي (كهجمات الفدية والتصيد المتقدم)، وإشعارات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات النظيرة.

- تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT Analysis): مراجعة شاملة لبيئة البنك الداخلية والخارجية تُجرى سنوياً لرصد التهديدات الجوهرية.

- إشراك الأطراف المعنية واستطلاع الموظفين: جمع الملاحظات والاقتراحات الأمنية من موظفي البنك في المقر والفروع الـ 25، والعملاء والموردين.

- التدقيق الأمني واختبارات الاختراق: نتائج التدقيق الأمني الخارجي، وفحوصات الثغرات الدورية (Qualys)، واختبارات الاختراق لتطبيق "آفاق بلس" والبوابة الإلكترونية والشبكات.

- تقييم مخاطر الأنظمة الحساسة والحرجة: مراجعة دقيقة وشاملة لمكونات الأنظمة المصرفية الأساسية (Core Banking System) وقواعد بيانات العملاء ومراكز البيانات لضمان استمرارية تشغيلها.

يجب الإبلاغ عن أي خطر مكتشف عبر مكتب الدعم الفني / تذاكر الخدمة (Service Desk) أو رفعه مباشرة لفريق أمن المعلومات، ليتم تسجيله في سجل المخاطر (Risk Log) الذي يُعد المرجع الوحيد المعتمد لتفاصيل الخطر وخطط معالجته وتطوره.

تقييم المخاطر (Risk Assessment)

يتم تقييم كل خطر بناءً على احتمالية حدوثه والأثر المترتب عليه. تشير الاحتمالية (Likelihood) إلى فرصة أو إمكانية وقوع الخطر، بينما يمثل الأثر (Impact) العواقب المحتملة على عمليات البنك وسمعته ومركزه المالي في حال تحقق الخطر. اعتمد بنك الآفاق الرقمية مقياساً خماسياً مدرجاً من (1 إلى 5) للتقييم:

مقياس الاحتمالية (Likelihood Scale)

| مستوى الاحتمالية | الوصف | الدرجة |
| --- | --- | --- |
| نادر جداً / مستبعد (Remote) | من غير المحتمل إطلاقاً حدوث الخطر في ظل الظروف العادية. لا توجد حالات سابقة معروفة أو قد توجد حالات نادرة جداً في مؤسسات وبيئات مماثلة. تُخصص هذه الفئة للمخاطر النظرية أو الضئيلة جداً. | 1 |
| غير محتمل (Unlikely) | فرصة حدوث الخطر منخفضة. قد يحدث في ظروف استثنائية للغاية لكن لا يُتوقع حدوثه بانتظام. هذا المستوى مخصص للمخاطر المعترف بها ولكنها غير شائعة في قطاع الخدمات المالية أو في بيئة التشغيل. | 2 |
| ممكن (Possible) | احتمالية حدوث الخطر متوسطة، وفرصة حدوثه مساوية لفرصة عدم حدوثه. يُعد احتمالاً واقعياً في بيئة العمل الحالية ويجب منحه قدراً معقولاً من الاهتمام والمتابعة. | 3 |
| محتمل / مرجح (Probable) | احتمال وقوع الخطر أكبر من عدم وقوعه. حدثت حالات سابقة مماثلة لتحقق هذا الخطر، أو توجد عوامل مباشرة في بيئة البنك ترفع من فرص وقوعه. يتطلب إدارة استباقية ومراقبة دورية دقيقة. | 4 |
| شبه مؤكد (Highly Probable) | من المؤكد تقريباً وقوع الخطر. توجد أدلة قوية وحوادث سابقة وبيانات تاريخية تشير إلى تكرار وقوعه في البيئة الحالية. يشير هذا المستوى إلى أولوية قصوى تستدعي تدابير تخفيف فورية وفعالة. | 5 |

مقياس الأثر (Impact Scale)

| مستوى الأثر | الوصف | الدرجة |
| --- | --- | --- |
| ضئيل / لا يذكر (Insignificant) | الأثر مهمل وغير ملحوظ، دون أي عواقب تذكر على العمليات التشغيلية، السمعة المؤسسية، أو الوضع المالي. لا يتسبب في أي توقف للأعمال اليومية ولا يتطلب جهوداً كبيرة للمعالجة. | 1 |
| بسيط / ثانوي (Minor) | يسبب إرباكاً بسيطاً ومحدوداً يمكن إدارته وحله عبر الإجراءات التشغيلية الروتينية. قد ينتج عنه تأخير طفيف أو تكاليف بسيطة، دون أن يؤثر بشكل ملموس على الأهداف المصرفية الأساسية. | 2 |
| متوسط (Moderate) | أثر ملحوظ يتسبب في بعض التعطيل التشغيلي ولكن يمكن استيعابه والالتفاف حوله دون صعوبات بالغة. قد يتضمن تكاليف مالية متوسطة أو انخفاضاً مؤقتاً في الإنتاجية والضغط على الموارد. يتطلب اهتماماً إدارياً ولكن ضمن طاقة البنك الاستيعابية. | 3 |
| كبير / رئيسي (Major) | يسبب تعطيلًا جسيماً للخدمات أو العمليات المصرفية الحساسة. قد ينتج عنه خسارة مالية كبيرة، أو ضرر فادح للسمعة وثقة العملاء، أو استنزاف كبير للموارد وتدخل تنظيمي ورقابي. يتطلب التعافي جهداً استثنائياً وقد يؤثر على الخطط والأهداف الاستراتيجية. | 4 |
| كارثي (Catastrophic) | أثر بالغ الخطورة يهدد استمرارية وجود وكيان البنك وعملياته التشغيلية. قد يؤدي إلى ضرر دائم بالسمعة أو الاستقرار المالي أو الحصة السوقية. يتضمن تبعات قانونية وتنظيمية جسيمة (عقوبات ساما)، وخسائر مالية ضخمة، وأضراراً بالغة بأصول البنك وعلاقاته بالأطراف المعنية. | 5 |

ترتيب أولويات المخاطر ومصفوفة التقييم (Risk Prioritisation)

يقوم بنك الآفاق الرقمية بترتيب أولويات المخاطر عبر ضرب قيمة الاحتمالية في قيمة الأثر لحساب درجة الخطر الإجمالية (درجة الخطر = الاحتمالية × الأثر) بنطاق يتراوح بين (1 إلى 25)، وتوضع الأولوية القصوى للمخاطر الواقعة في خانات الاحتمالية العالية والأثر البالغ.

مصفوفة المخاطر (5 × 5 Risk Matrix)

| الأثر (IMPACT) | كارثي (Catastrophic) - 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأثر (IMPACT) | كبير (Major Disruption) - 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| الأثر (IMPACT) | متوسط (Moderate / Workaround) - 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| الأثر (IMPACT) | بسيط (Minor / Inconvenience) - 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| الأثر (IMPACT) | ضئيل (Insignificant) - 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| الأثر (IMPACT) | الاحتمالية (LIKELIHOOD) | 1 نادر جداً (Remote) | 2 غير محتمل (Unlikely) | 3 ممكن (Possible) | 4 محتمل (Probable) | 5 شبه مؤكد (Highly Probable) |

دلالات الألوان في المصفوفة:

- الأحمر (Red): مخاطر قصوى / حرجة (Extreme/Critical) تهدد استمرارية البنك وكيانه التشغيلي.

- البرتقالي (Amber): مخاطر مرتفعة تهدد العمليات والخدمات المصرفية الرئيسية وتستلزم معالجة صارمة.

- الأصفر (Yellow): مخاطر متوسطة قد تسبب إرباكاً ملحوظاً ولكن يمكن احتوائها بخطط وإجراءات بديلة.

- الأخضر (Green): مخاطر منخفضة / ضئيلة لا تشكل أي قلق تشغيلي ملحوظ ويتم رصدها روتينياً.

معالجة وتخفيف المخاطر (Risk Mitigation)

يقوم فريق أمن المعلومات بالتعاون مع مالكي المخاطر بوضع استراتيجيات ملائمة للتعامل مع المخاطر المرتبة حسب الأولويات، بالاعتماد على أربعة خيارات رئيسية لمعالجة المخاطر:

- القبول (Accept): إذا كان الخطر منخفض الاحتمالية والأثر ويقع ضمن نطاق القابلية المعتمدة للبنك، يجوز قبوله والاكتفاء بمراقبته.

- التجنب (Avoid): تعديل الخطط التشغيلية أو العمليات أو إيقاف النشاط المسبب للخطر لتجنبه بشكل كلي.

- النقل / المشاركة (Transfer): نقل عبء الخطر لطرف خارجي ثالث (مثل عقود التأمين السيبراني، أو اتفاقيات الإسناد والتعهيد لمزودي الخدمات الموثوقين).

- التخفيف / المعالجة (Mitigate): تطبيق ضوابط وقائية وتصحيحية لتقليل الاحتمالية أو الأثر (مثل برامج التوعية والتدريب، خطط النسخ الاحتياطي، تعزيز التشفير، وإدارة الثغرات الفنية).

يتم إنشاء خطط التخفيف ومتابعتها، وتعيين مسؤول ومالك محدد لكل خطر لضمان معالجته حتى يصل إلى المستوى المقبول الذي يطمئن إليه البنك. يجب أن يوثق سجل المخاطر بوضوح خيار المعالجة المعتمد، مع تقديم تبرير كامل بناءً على التقييم وقابلية البنك للمخاطر:

| خيار المعالجة | متطلبات التوثيق في السجل (Documentation) |
| --- | --- |
| القبول (Accept) | تقديم تبرير كتابي واضح ومفصل لأسباب قبول الخطر، مع تضمين تحليل التكلفة مقابل العائد (Cost-Benefit Analysis) إن وُجد. |
| التجنب (Avoid) | وصف التغييرات والإجراءات التي تم اتخاذها في الخطط التشغيلية أو البنية المعمارية أو العمليات لتفادي نشوء الخطر بالكامل. |
| النقل (Transfer) | تفصيل الآلية والاتفاقيات المبرمة لنقل الخطر، مثل وثائق التأمين السيبراني أو عقود الخدمة مع الأطراف الخارجية، والمسؤوليات المشتركة. |
| التخفيف (Mitigate) | تحديد وتوثيق الإجراءات والضوابط المطبقة لتقليل الخطر (الضوابط الفنية، الإدارية، والتنظيمية والمادية) المأخوذة من الملحق A لمواصفة ISO 27001:2022. |

يجب تسجيل جميع قرارات المعالجة في سجل المخاطر، واعتمادها من قبل مالك الخطر المعني، ومراجعتها واعتمادها من قِبل مسؤول أمن المعلومات (CISO).

معايير قبول المخاطر (Risk Acceptance Criteria)

تُعرّف معايير قبول المخاطر بأنها مستوى الخطر الذي يكون البنك مستعداً لتحمله دون الحاجة إلى تدابير تخفيف إضافية. وقد اعتمدت الإدارة العليا للبنك المعايير التالية:

| مستوى ودرجة الخطر | معايير وقرارات القبول |
| --- | --- |
| المخاطر المنخفضة (درجة 1 - 4) | مقبولة دون الحاجة لمعالجة إضافية، مع وجوب مراقبتها دورياً للتأكد من عدم تصاعدها. |
| المخاطر المتوسطة (درجة 5 - 10) | يجوز قبولها فقط إذا كانت كلفة المعالجة تتجاوز العوائد والمنافع المرجوة منها. وتتطلب موافقة رسمية من مدير الإدارة المعني. |
| المخاطر المرتفعة (درجة 11 - 15) | تتطلب تدابير وضوابط علاجية ملزمة لخفض الخطر إلى مستوى مقبول. ولا يمكن قبولها إلا بوجود خطة معالجة شاملة ومعتمدة من لجنة حوكمة أمن المعلومات (ISG). |
| المخاطر الحرجة (درجة 16 - 25) | غير مقبولة إطلاقاً. يلزم اتخاذ إجراء فوري وعاجل لتخفيف الخطر أو نقله، ولا تُقبل بأي حال دون تفويض وموافقة كتابية استثنائية من الرئيس التنفيذي. |

تتم مراجعة واعتماد هذه المعايير من قِبل لجنة حوكمة أمن المعلومات (ISG)، ويُعاد تقييمها سنوياً أو عند حدوث أي تغييرات تشغيلية وتنظيمية جوهرية.

مراقبة ومتابعة المخاطر (Risk Monitoring)

تتم مراقبة ومراجعة المخاطر بصورة مستمرة ودورية، مع تحديث تقييمات سجل المخاطر كلما تطورت المعطيات التشغيلية والتقنية، وتعديل خطط التخفيف بالتوافق معها. تضمن المراجعات المنتظمة بقاء البنك في موقع استباقي وفعال لإدارة المخاطر.

خطط المعالجة (Treatment Plans)

في نهجنا لإدارة وتخفيف مخاطر أمن المعلومات، يتبع بنك الآفاق الرقمية استراتيجية قائمة على العتبات الرقمية لضمان معالجة كل خطر بمستوى العناية والدقة المطلوب:

- المخاطر التي تزيد درجتها عن (10): تستوجب إعداد خطة معالجة مخاطر شاملة ومفصلة (Comprehensive Risk Treatment Plan) بصورة إلزامية. وتقدم هذه الخطط استراتيجيات وإجراءات متعمقة ومصممة خصيصاً وفق تعقيد وطبيعة الخطر لضمان معالجة فعالة وقوية.

- المخاطر الحاصلة على درجة (9 أو أقل): يتم توثيق استراتيجيات المعالجة والضوابط التخفيفية الخاصة بها مباشرة داخل حقول سجل المخاطر (Risk Log) دون الحاجة لملف خطة معالجة منفصل، مما يحافظ على تركيز الموارد والجهود التخطيطية على المخاطر الأشد تهديداً للبنك.

يمكن العثور على نموذج خطة المعالجة المعتمد عبر الرابط: [Risk Treatment Plan Template (Empty).docx]، ويجب إرفاق ملف الخطة المنفذة برقم الخطر المقابل له في سجل المخاطر المركزي.

التصعيد (Escalation)

يجب تصعيد أي خطر يقع ضمن تصنيف المخاطر "الكبيرة أو الحرجة" (Major / Critical) بشكل فوري عبر التسلسل الإداري والتنظيمي إلى سجل المخاطر المؤسسية للبنك (Corporate Risk Register) لإحاطة لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتحقق من تطبيق الإجراءات والتدابير العاجلة على أعلى مستوى.